План создания объектов инфраструктуры на территории Ключевского района в 2019-2023 годах (млн. руб.)

| № п/п | Наименование объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | Профинансировано с начала реализации проекта | Факт 2019 | Факт 2020 | Факт 2021 | Факт 2022 | Факт 2023 | План на 2024 год | Планируемые сроки строительства | Степень готовности, % | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство зоны отдыха в с.Ключи (библиотека) | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 3,502 | 3,502 | 3,502 |  |  |  |  |  | 2019 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 2 | Выборочный капитальный ремонт здания информационного центра «Развития, чтения и творчества» в с.Ключи | Краевой бюджет, внебюджетные источники | 0,929 | 0,929 | 0,929 |  |  |  |  |  | 2019 | 100% | Повышение уровня обслуживания населения |
| 3 | Создание детской игровой площадки в с.Покровка | Краевой бюджет, внебюджетные источники | 0,789 | 0,789 | 0,789 |  |  |  |  |  | 2019 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 4 | Благоустройство общественной территории ул.Центральной в с.Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,040 | 4,040 |  |  |  | 2019-2021 | 100% | Создание условий для занятий спортом |
| 5 | Сохранение и восстановление памятника Н.Курченко в с.Новополтава Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,999 | 0,999 |  | 0,999 |  |  |  |  | 2020 | 100% | Обновление объектов культурного наследия, гражданско-патриотическое воспитание |
| 6 | Обустройство зоны отдыха в с.Ключи Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,9 | 1,9 |  | 1,9 |  |  |  |  | 2020 | 100% | Повышение качества жизни населения |
| 7 | Обустройство площадки накопления ТКО в с.Ключи Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,4 | 1,4 |  | 1,4 |  |  |  |  | 2020-2021 | 100% | Повышение качества жизни населения |
| 8 | Обустройство площадки накопления ТКО в п.Целинном Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,49 | 0,49 |  | 0,49 | 0,558 |  |  |  | 2020-2021 | 100% | Повышение качества жизни населения |
| 9 | Сохранение и восстановление памятника в с.Васильчуки Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 2020 | 100% | Обновление объектов культурного наследия, гражданско-патриотическое воспитание |
| 10 | Обустройство зоны отдыха в с.Истимис Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,72 | 0,72 |  | 0,72 |  |  |  |  | 2020 | 100% | Обновление объектов культурного наследия, гражданско-патриотическое воспитание |
| 11 | Благоустройство общественных Территорий (тротуар по ул.Урицкого) в с.Ключи Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  | 2020 | 100% | Повышение качества жизни населения |
| 12 | Создание спортивной площадки (хоккейная коробка) в с.Новополтава Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,08 | 2,08 |  | 2,08 |  |  |  |  | 2020 | 100% | Создание условий для занятий спортом |
| 13 | Обустройство зоны отдыха в с.Северка Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,8 | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  |  | 2020 | 100% | Повышение качества жизни населения |
| 14 | Обустройство зоны отдыха в п.Целинный Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,4 | 2,4 |  | 2,4 |  |  |  |  | 2020 | 100% | Повышение качества жизни населения |
| 15 | Обустройство спортивной площадки в с.Ключи Ключевского района (хоккейная коробка) | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,6 | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |  | 2020 | 100% | Создание условий для занятий спортом |
| 16 | Создание детской игровой площадки в с.Петухи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,751 | 0,751 |  | 0,751 |  |  |  |  | 2020 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 17 | Ремонт Дома культуры в с.Васильчуки | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,997 | 0,997 |  | 0,997 |  |  |  |  | 2020 | 100% | Повышение качества жизни населения |
| 18 | Создание центра подготовки сдачи норм ГТО в с.Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,96 | 2,96 |  | 2,96 |  |  |  |  | 2020 | 100% | Создание условий для занятий спортом |
| 19 | Обустройство детской игровой площадки в с.Каип | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,212 | 1,212 |  | 1,212 |  |  |  |  | 2020 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 20 | Обустройство спортивной площадки в с.Зеленая Поляна | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,734 | 0,734 |  | 0,734 |  |  |  |  | 2020 | 100% | Создание условий для занятий спортом |
| 21 | Создание детской площадки в с.Марковка | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,317 | 0,317 |  | 0,317 |  |  |  |  | 2020 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 22 | Обустройство спортивной площадки в с.Новополтава | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,960 | 0,96 |  | 0,960 |  |  |  |  | 2020 | 100% | Создание условий для занятий спортом |
| 23 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Зеленая поляна Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет | 4,038 | 4,038 |  | 4,038 |  |  |  |  | 2020 | 100% | Повышение доступности медицинского обслуживания |
| 24 | Строительство Подъезда к объектам ИП (КФХ) Шишова Ю.Н. и ИП (КФХ) Леванчук Ю.П. в Ключевском районе | Краевой бюджет | 63,3 | 63,3 |  | 63,3 |  |  |  |  | 2020 | 100% | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
| 25 | Строительство подъезда к объектам ООО «АлтайЛидер» в Ключевском районе | Краевой бюджет | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 2021 | 100% | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
| 26 | Монтаж уличного освещения в с.Покровка, с.Каип, с. Северка | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,14 |  |  |  | 2,14 |  |  |  | 2021 | 100% | Повышение качества жизни населения |
| 27 | Ремонт музея в с.Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 2021 | 100% | Сохранение культурно-исторических ценностей |
| 28 | Ремонт здания МБО ДО «ДЮСШ» | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,6 |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 2021 | 100% | Создание условий для занятия спортом |
| 29 | Создание зоны отдыха в с.Зеленая Поляна, | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 2021 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 30 | Благоустройство общественных территорий по в с.Северка и п.Целинный | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 6,9 |  |  |  | 6,9 |  |  |  | 2021 | 100% | Повышение качества жизни населения |
| 31 | Обустройство детских и спортивных площадок в с.Новополтава, с.Петухи, п.Целинный | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 3,6 |  |  |  |  | 3,6 |  |  | 2022 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 32 | Благоустройство общественной территории и зоны отдыха в с.Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 2022 | 100% | Повышение качества жизни населения |
| 33 | Капитальный ремонт МБОУ «Васильчуковской средней общеобразовательной школы» филиал МБОУ «КСШ №1» | Федеральный, краевой, местный бюджеты | 20,6 |  |  |  |  | 20,6 |  |  | 2022 | 100% | Повышение доступности и качества образовательных услуг |
| 34 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Петуховская СОШ имени С.А. Чиганова» | Федеральный, краевой, местный бюджеты | 24,5 |  |  |  |  |  | 27,4 |  | 2023 | 100% | Повышение доступности и качества образовательных услуг |
| 35 | Капитальный ремонт здания спортивного зала МБОУ ДЮСШ «Юность» | Краевой, местный бюджеты | 13,4 |  |  |  |  |  | 13,4 |  | 2023 | 100% | Повышение доступности и качества услуг |
| 36 | Монтаж и подключение оборудования для пользования интернетом | Краевой, местный бюджеты | 9,0 |  |  |  |  |  | 9,0 |  | 2023 | 100% | Повышение доступности и качества услуг |
| 37 | Капитальный ремонт котельной №1 и сетей теплоснабжения в с. Ключи | Краевой бюджет | 33,4 |  |  |  |  |  | 33,4 |  | 2023 | 100% | Повышение доступности и качества услуг |
| 38 | Ремонт уличной дорожной сети (ул. Центральная) | Краевой, местный бюджеты | 2,4 |  |  |  |  |  | 2,4 |  | 2023 | 100% | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
| 39 | Обустройство спортивной площадки в с.Покровка | Краевой, местный бюджеты, внебюджетные источники | 1,8 |  |  |  |  |  | 1,8 |  | 2023 | 100% | Повышение качества жизни населения |
| 40 | Ремонт мемориального комплекса в с. Северка | Краевой, местный бюджеты, внебюджетные источники | 1,8 |  |  |  |  |  | 1,8 |  | 2023 | 100% | Обновление объектов культурного наследия, гражданско-патриотическое воспитание |
| 41 | Обустройство площади в с. Ключи | Краевой, местный бюджеты, внебюджетные источники | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 2023 | 100% | Повышение качества жизни населения |
| 42 | Ремонт дороги в с. Ключи | Краевой, местный бюджеты, внебюджетные средства | 1,7 |  |  |  |  |  | 1,7 |  | 2023 | 100% | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
| 43 | Благоустройство кладбища в с. Новополтава | Краевой, местный бюджеты, внебюджетные средства | 1,9 |  |  |  |  |  |  | 1,9 | 2024 |  |  |
| 44 | Обустройство спортивной детской площадки в с. Северка | Краевой, местный бюджеты, внебюджетные средства | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2024 |  | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 45 | Благоустройство кладбища в с. Платовка | Краевой, местный бюджеты, внебюджетные средства | 1,4 |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 2024 |  | Повышение качества жизни населения |
| 46 | Благоустройство кладбища в с. Нововознесенка | Краевой, местный бюджеты, внебюджетные средства | 2,2 |  |  |  |  |  |  | 2,2 | 2024 |  | Повышение качества жизни населения |
| 47 | Монтаж уличного освещения в п. Целинный | Краевой, местный бюджеты, внебюджетные средства | 2,1 |  |  |  |  |  |  | 2,1 | 2024 |  | Повышение качества жизни населения |
| 48 | Благоустройство кладбища в с. Петухи | Краевой, местный бюджеты, внебюджетные средства | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2024 |  | Повышение качества жизни населения |